Информация об итогах реализации на территории Алтайского края мероприятий по вводу дополнительных мест для детей дошкольного возраста в дошкольных и общеобразовательных организациях в рамках краевых и федеральных программ в 2011-2015 годах

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальное образование, городской округ | Наименование программы | Наименование учреждения | Подрядная организация\*/сроки начала и завершения работ | Виды работ | Акт приемки работ | Дата официального открытия учреждения (начало приема детей) | Количество введенных мест | Срок гарантии | Недостатки, выявленные в ходе эксплуатации | Номер лицензии (образовательного учреждения) |
| Первомай ский район | Развитие дошкольного образования в Алтайском крае | МБДОУ – д/с о/в «Аленушка» | ООО «Антон»/17.10.14-15.11.15ООО «Системаавтоматизации»/11.11.14-28.11.14ООО «ЭнергоСервис»/03.10.14-19.11.14 | Капитальный ремонт | + | 02.02.2015 | 20 | 5 лет | - | 24.07.2015 №154 серия 22л0-1 №0001555 |
| МАДОУ – д/с о/в «Антошка» | ООО «ФундаментСпецПроект»/01.11.13-01.05.15 | строительство | + | 14.08.2015 | 140 | 5 лет | - | В стадии оформления  |
| МБДОУ д/с о/в «Ягодка» | ООО «Алтай-Профи»/01.12.13-31.12.15 | реконструкция | + | 01.02.2016 | 74 | 5 лет | - | В стадии оформления |
| МАДОУ д/с о/в «Радуга» | ООО «КоксаСибСтрой»/08.07.15 | строительство | - | 01.04.2016 | 140 | 5 лет | - | В стадии оформления |
|  |  | МБДОУ д/с о/в «Огонек» | ООО Контакт Зайков А.В. 03.09.2012-30.11.2012 | Ремонт здания для открытия 5 группы | + | 01.09.2013 | 26 | 3 года | - | 24.07.2015 №159 серия 22Л0I 0001595 |
|  |  | МБДОУ д/с о/в «Сказка» | ИП Монасян Д.А / 06.10.2011-03.11.2011 | ремонт | + | 05.12.2011 | 15 | 2 года | - | 24.07.2015 №156 серия 22л01 №0001589 |